TЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

- Наименование работы

Разработка подсистемы…

- Исполнитель

- Основание для разработки

Учебный план специальности «Прикладная математика»

- Назначение разработки

Автоматизация делопроизводства в <деканатах>

- Требования к подсистеме

5.1Функциональные требования

- Регистрация студентов при зачислении в институт

- Оперативное изменение учетных и анкетных данных о студентах

- Получение информации о студентах по запросам:

…

- Печать информации о …

- Совместимость с другими подсистемами через общую базу данных

5.2 Требования к программному и техническому обеспечению

…

5.3 Требования к программной документации

Программная документация должна включать

- Техническое задание

- Техническое описание подсистемы

- Руководство оператора

- Этапы разработки

- Разработка инфологической модели базы данных   15.02-28.02

- Разработка реляционной модели базы данных и алгоритмов решения функциональных задач 1.03-14.03

- Разработка приложения в среде ACCESS  15.03-30.04

- Разработка программной документации 1.05-15.05

- Защита курсового проекта 16.05-26.05

- Порядок приемки работы

Исполнитель предъявляет

- расчетно-пояснительную записку

- дискету, содержащую архивный файл с приложением

Руководитель курсового проекта: Андреева Л.П.

Исполнитель курсового проекта:

Дата: